长葛市后河镇政府

关于2022年专项债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）要求，长葛市后河镇政府梳理2022年专项债申请，支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》，现将专项债存续信息公开如下：

- 项目基本情况

- 长葛市低温静电共享喷涂中心家具产业园建设项目

- 建设地点：后河镇行政大道

- 建设内容：本项目规划总用地面积为66667.00 ㎡(约合 100.00 亩)，总建筑面积 73900.00㎡，其中生产区建筑面积 62815.00 ㎡,综合配套区建筑面积11085.00 ㎡。并建设堆场、道路、绿化、大门及围墙、室外综合管网等配套基础设施。2022年到位专项债券资金10500万元。

- 项目建设进度运营情况

- 受疫情和项目手续办理影响，2022年底完成招投标，为2023年1月开工，截止2023年末，专项债支付7350万元，项目整体进度约60%，具体为1#厂房已完工，3#厂房完成90%。已建成部分喷涂生产线，正在进行生产工艺调试。

长葛市后河镇人民政府

2024年5月30日