长葛市环境保护监测管理站

关于2023年一般债券存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）要求，我单位对存续期一般债券情况进行公开，现将有关情况公开如下：

一、债券基本情况

- 截至2023年末，长葛市11个镇空气质量监测站点升级改造项目，一般债券余额500万元，债券期限3年，票面利率为2.30%。

- 资金使用情况

- 截至2023年末，长葛市11个镇空气质量监测站点升级改造项目未拨付债券资金。

- 三、项目基本情况及进度

- 长葛市11个镇空气质量监测站点升级改造项目，由长葛市环境保护监测管理站2023年8月发起，其中项目总投资:525万元，建设内容:二氧化硫、二氧化氮等主要污染物升级改造。项目于2023年9开展改造升级，项目改造升级周期1个月。截止2023年末，该项目已完成招投标采购并签订合同，改造项目已完工、通过验收。

长葛市环境保护监测管理

2024年5月30日