长葛市农业农村局2022—2023 年度一般债存续期信息公开

按照河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）工作要求，长葛市农业农村局梳理2022—2023年一般债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《一般债存续期信息公开》。现将一般债存续信息公开如下：

**一、债券基本情况**

截止2023年末，2023年长葛市高标准农田建设管护项目，一般债券余额94万元，债券期限3年，票面利率为2.3%。

**二、资金使用情况**

截止2023年末，长葛市高标准农田建设管护项目未拨付债券资金。

**三、项目基本情况及进度**

1、长葛市高标准农田建设管护项目，由长葛市于2023年发起，其中项目总投资195万元，建设内容:对2011年以来高标准农田建设的农田水利机井中水泵、扬程管、地埋线购买保险服务。项目于2024年3月20日完成公开招标，中标金额195万元，项目建设周期12个月。截止2023年末，该项目已经完成招投标采购并签订合同，但保单未生效。

 长葛市农业农村局

  2024年5月30日