**长葛市水利局**

**关于2023年一般债存续期的信息公开**

根据河南省财政厅《关于做好 2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）要求，我单位对存续期专项债情况进行公开，现将有关情况公开如下：

**一、债券基本情况**    截至2023年末，一般债券资金余额20003万元。其中：1、长葛市贾鲁河综合治理工程双洎河项目，债券期限7年，债券余额19973万元，票面利率为2.88%；2、2022年保障小型水库安全运行项目，债券期限7年期，债券余额27万元，票面利率为2.88%；3、长葛市2023年保障小型水库安全运行项目，债券期限3年，债券余额3万元，票面利率为2.30%。

1. **资金使用情况**

截至2023年末，长葛市贾鲁河综合治理工程双洎河项目已拨付6000万元；2022年保障小型水库安全运行项目已拨付21.7万元；长葛市2023年保障小型水库安全运行项目已拨付3万元。

**三、项目基本情况及进度**

**1、**贾鲁河综合治理工程是省政府实施的灾后重大水利项目， 根据省政府要求，我市主要承担工程征迁费用约1.9976亿元，通过发行一般债券筹措。截止2023年末，我市征迁清表工作已完成，工程部分已完工正在逐步开展验收工作。。

**2、**长葛市保障小型水库安全运行项目建设内容：增福庙水库雨水情测报及视频图像监测设施建设1处，安全监测设施建设1处，增福庙水库西侧围墙修复12米，东坝头儿混凝土硬化80平方。本项目雨水情测报监测及视频图像监视设施建设、安全监测设施合同价19.7万元，于2022年12月15日开工建设，2023年4月25完工。水库工程设施维修合同价2万元，于2022年9月15日开工建设，2022年10月12完工，截止2023年末，项目已完成验收并移交。

3、长葛市2023年保障小型水库安全运行项目建设内容：增福庙水库南水北调分水口护栏维修加固61㎡；引黄入长济许出水口维修土方回填夯实280m³、新安装护栏26㎡、新增安装防坠网27㎡。本项目于2023年10月13日完成自行采购，并于2023年10月14日开始动工建设，2023年11月12完工，截止2023年末，项目已完成验收移交。

长葛市水利局

2024年6月5日