**长葛市城建投资有限公司关于2023年专项债存续期的信息公开**

根据做好 2024年地方政府债券存续期信息公开相关工作（豫财债管〔2024〕7号）要求，长葛市城建投资有限公司梳理2023年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》，现将专项债存续信息公开如下：

1. 项目基本情况

长葛市新能源充电桩建设项目由长葛市城建投资有限公司2023年10月发起，项目总投资9570万元，工程主要建设内容包括长葛市新能源充电桩数据运营中心；建设多种类型的新能源充电设施等。建设地点位于长葛市境内。2023年到位专项债券资金3000万元。

1. 项目建设进度、运营情况

本项目于2023年10月18日完成公开招标，并于2023年10月27日开始动工建设，截至2023年末，未拨付债券资金，本项目一期完成工程量70%。因本项目未建设完成，尚未到收益期。

长葛市城建投资有限公司

2024年5月30日