**长葛市公路事业发展中心**

**关于2023年一般债券存续期的信息公开**

根据河南省财政厅《关于做好 2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）要求，现将一般债券存续信息公开如下：

**一、债券基本情况**  截至2023年末，一般债券资金余额1200万元。S319线田庄至新国道107段修复养护工程项目，3年期债券，票面利率为2.30%。

**二、资金使用情况**

截至2023年末，S319线田庄至新国道107段修复养护工程项目未拨付债券资金。

**三、项目基本情况及进度**

S319线田庄至新国道107段修复养护工程于2022年9月2日公开招标，项目总投资：3146万元，建设内容：挖除旧路面、折除沿线设施特殊地区路基处理、新建沥青混凝土道路、挖除及修复原土路肩、拆除重建排水沟、涵洞清淤、安装道路安全设施等。2022年9月6日签订施工合同，合同金额2700.15万元，2022年9月6日开工建设，2023年12月7日完工，现已竣工验收。截至2023年末，S319线田庄至新国道107段修复养护工程已竣工验收。

长葛市公路事业发展中心 2024年5月30日