长葛大周发展投资有限公司

关于2023年专项债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）要求，我单位对存续期专项债情况进行公开，现将有关情况公开如下：

一、项目基本情况

长葛市大周镇后吴社区城中村改造项目二期

建设地点：西邻滨河路、东邻拟规划青浦路、南邻拟规划兴业路，北邻后吴村

包括住宅楼及配套设施等。室外工程包括项目区内道路及硬化 (含路灯)、绿化工程 (含景观)、室外给排水、电力、燃气、弱电等基础设施工程。2023年到位专项债券资金18500万元。

二、项目建设进度、运营情况

本项目于2022年12月14日完成公开招标，并于2023年1月开始动工建设，截止2023年末，4#6#10#楼主体及二次结构已完成，尚未到运营期。

长葛大周发展投资有限公司

2024年5月30日