长葛市泽源环保产业园有限公司

关于2023年专项债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）要求，我单位对存续期专项债情况进行公开，现将有关情况公开如下：

一、项目基本情况

长葛市中心城区停车场提升改造项目

建设地点：长葛市中心城区

对长葛市中医院（老人民医院）停车场，长葛市人民医院停车场，长葛市商务区办公楼停车场，长葛市中心城区公共停车场进行提升改造，包括地下停车场地面更新，地上停车场硬化改造、停车位划线、停车设备、智慧停车系统、机动车充电桩、设备配套用房及配套电力设施等。2023年到位专项债券资金8700万元。

二、项目建设进度、运营情况

本项目于2023年4月11日完成公开招标，并于2023年5月1日开始动工建设，截止2023年末，已完成部分停车场地面更新，尚未到运营期。

长葛市泽源环保产业园有限公司

2024年5月30日