长葛市坡胡镇政府2021-2022年专项债

存续期信息公开

根据做好2023年地方政府债券存续期信息公开相关工作（豫财债管〔2023〕5号）要求，长葛市坡胡镇梳理2022年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》。

现将专项债存续信息公开如下：

1. **项目基本情况**

长葛市机械零部件专业园区绿色工厂建设项目是我镇2021年3月申报的专项债券项目，债券期限15年，发行日期2022年元月份，资金主要投向领域产业园区基础设施建设，总投资40366万元。项目拟发行专项债券总金额12800万元。项目建设主要内容：该项目总用地面积153717.96平方米，总建筑面积113859.57平方米，其中包括工业厂房建设、研发中心及生活设施建设、餐厅、宿舍楼等基础配套设施建设。2022年到位专项债12800万元。

1. **项目建设进度、运营情况**

本项目于2022年6月开工建设，项目建设周期24个月。截止2022年底，专项债支出3020万元，完成总工程量15.6%。因本项目未建设完成，尚未到收益期。

长葛市坡胡镇人民政府

2023年6月6日