长葛经济技术开发区

2021-2022年专项债存续期信息公开

按照河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2023〕5号）工作要求，长葛经济技术开发区梳理2021年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》。

现将专项债存续信息公开如下：

**一、项目基本情况**

电子信息产业园项目位于魏武路北段东侧，项目占地面积23.99亩，总建筑面积37122.81㎡，项目计划投资13970万元，其中申请地方政府债券5300万元，地方财政配套资金8670万元，项目建筑密度为38％，容积率为2.27，绿地率为20％。

**二、项目建设进度、运营情况**

截止2022年底，该项目完成总工程量的85%，剩余工程正在如期施工中，按照整体施工计划预计2023年7月底之前完成并交付使用。

截止2022年底，债券资金已拨付5300万元。因本项目暂未竣工，运营尚未到达收益期。

长葛经济技术开发区

2023年6月6日