长葛市九如长春养老中心建设项目

2021-2022年专项债存续期信息公开

根据做好2023年地方政府债券存续期信息公开相关工作（豫财债管〔2023〕5号）要求，长葛市九如长春养老中心建设项目梳理2021年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》。

现将专项债存续信息公开如下：

**一、项目基本情况**

长葛市九如长春养老中心建设项目于2016年10月发起，项目总投资52211.07万元，项目规划占地面积163.74亩，总建筑面积129586㎡，主要建设内容包括：养老公寓、综合服务中心，老年文体学校，员工宿舍，食堂、洗浴中心，老年活动中心。项目设计养老床位数 2700 床，其中：养老床位数 2500 床，康复床位 200 床。2020年申请债券资金3500万元，已拨付完毕；2021年申请债券资金11500万元，截至2022年底，已拨付2000万元；2020年-2021年共计申请专项债券资金15000万元，截至2022年底，已使用专项债券资金共计5500万元。

**二、项目建设进度、运营情况**

项目于2020年12月完成招投标及合同签订工作，2020年12月项目开工建设，项目建设周期36个月，截至2022年底，5#、6#、7#楼已完成总进度的80%，目前项目仍处于建设期，尚未到收益期。

长葛大周发展投资有限公司

2023年6月8日