**长葛市住房和城乡建设局2021-2022年专项**

**债券存续期信息公开**

按照河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2023〕5号）工作要求，长葛市住房和城乡建设局梳理2021年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续信息公开》。

现将长葛市增福镇大户陈二期棚户区改造项目存续信息公开如下：

**一、项目基本情况**

长葛市增福镇大户陈二期棚户区改造项目计划征收586户，建设安置房1152套，项目计划总投资105950.41万元，其中拟申请地方专项债90000万元，自筹15950.41万元。

**二、项目建设进度及支付情况**

该项目采用分批推进的方式进行，由增福镇人民政府实施，于2020年6月启动了第一批155户征收拆迁工作，已完成签约。剩余431户的征收拆迁工作和安置房建设工作因种种原因还未启动。

该项目共发行专项债资金31490万元，其中2020年发行19000万元，已拨付债券资金4000万元。2021年发行12490万元,截止2022年底，未拨付金额。

**三、项目运营情况**

该项目因未全部完成，土地未能收储出让，目前暂无收益。

长葛市住房和城乡建设局

2023年6月6日