# 许昌技术经济学校2021-2022年专项债存续期信息公开

按照河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2023〕5号）工作要求，许昌技术经济学校梳理2021年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》。

现将专项债存续信息公开如下：

## 项目基本情况

长葛市第二人民医院综合病房楼建设项目建设地点位于长葛市新华西路西段。主要建设内容为：建设综合病房楼1栋，占地面积4577.1㎡，总建筑面积15835.58㎡（地上11层，地下1层）。涵盖急诊、门诊、住院、医技科室、保障系统、行政管理和院内生活用房在内的七项设施用房，同时配套建设道路、绿化、电力、给排水、消防、电梯及暖通工程等公用设施。该项目投资总概算为9489万元（其中：工程费用8366万元，工程建设其他费用420万元，基本顸备费703万元。资金来源为市财政投资），2年到位专项债资金6600万元。

二、项目建设进度、运营情况

该项目于2022年4月开工，项目计划建设工期为24个月， 目前项目主体结构一至十一层已全部浇筑完成，基础回填正在施工，已完成总工程量的50%。截止2022年12月31日，该项目所发行的专项债券资金已拨付1938.67万元，支出进度为29%。因本项目尚未完工，暂未到收益期。

许昌技术经济学校

2023年6月6日