长葛市水利局

2022年一般债券存续期信息公开

按照河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2023〕5号）工作要求，现将长葛市水利局2022年一般债券存续信息说明如下：

**一、债券基本情况**

截至2022年末，一般债券余额20000万元，其中长葛市贾鲁河综合治理工程双洎河项目，为7年期，一般债券余额19973万元，利率2.88%；保障小型水库安全运行项目，为7年期，一般债券余额27万元，利率2.88%。

1. **资金使用情况**

截至2022年末，长葛市贾鲁河综合治理工程双洎河项目拨付1500万元；保障小型水库安全运行项目未拨付债券资金。

**三、项目基本情况及进度**

**长葛市保障小型水库安全运行项目主要建设内容包括**：增福庙水库雨水情测报及视频图像监测设施建设1处，安全监测设施建设1处，工程设施维修养护建设。

1、雨水情测报监测及视频图像监视设施建设，主要包括：雨量观测点1处，观测水尺1处，雷达式水位计1处，北斗通讯终端1套，视频监控2处。

2、安全监测设施，主要包括：渗流渗压监测点3处，变形监测基点2处，变形监测测点3处。

3、增福庙水库工程设施维修，主要包括：增福庙水库西侧围墙修复12米，东坝头儿混凝土硬化80平方。

其中，雨水情测报和大坝安全监测项目合同价19.7万元，水库工程设施维修合同价2万元。

截至2022年底，雨水情测报监测及视频图像监视设施和大坝安全监测设施已进场，正在进行设备的安装和调试；增福庙水库西侧围墙修复已完成12米。

**长葛市贾鲁河综合治理项目建设内容：**

河南省贾鲁河综合治理工程是我省特大暴雨洪水灾后重建工程。我市双洎河被列入综合治理范围，主要治理任务为新建堤防7.5公里，老堤加固27.75公里，岸坡防护3.44公里，生产桥4座，拆除重建拦河闸1座，排水涵闸23座，防汛道路49.89公里。按照工作要求，我市主要承担移民征迁工作和施工环境维护工作。截至2022年底，新建堤防 7.5公里、堤防加固23.52公里已全部完成，岸坡防护工程完成总量的95.87%，李河口拦河闸完成总量的93.44%，其他涵闸工程完成总量的70.37%，桥梁工程完成总量的51.33%，堤顶道路水泥土完成4km，完成总量的0.74%，水泥稳定碎石完成2618m³，完成总量的0.74%。

长葛市水利局

2023年6月6日