长葛市人民医院2021-2022年专项债券

存续期信息公开

按照河南省财政厅《关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2023〕5号）工作要求，长葛市人民医院梳理2021年专项债申请、支付材料，完善信息公开材料，撰写《专项债存续期信息公开》。

现将专项债券存续期信息说明如下：

- 一、项目基本情况

- 长葛市人民医院新区分院项目由长葛市人民医院于2018年９月、2021年4月两次发起申请专项债资金，项目总投资59830万元，项目内容：总建筑面积122780平方米，包括门诊医技楼45200平方米、病房楼41400平方米、地下建筑面积19500平方米以及附属建筑等。其中2018年9月申请专项债资金18933万元、2021年4月申请使用政府专项债资金10010万元。

- 长葛市人民医院县域医疗中心项目由长葛市人民医院于2020年3月发起，项目总投资49085.23万元，项目内容：新增5个医疗中心，建设规模为700 张床位。具体建设内容包括：2栋10 层综合病房楼，新增相关医疗设备，以及道路硬化、给排水、电力、弱电、消防等基础设施工程。其中医疗设备及信息化建设项目申请使用政府专项债资金5500万元。

- 二、项目建设进度、运营情况

- 长葛市人民医院新区分院项目于2017年2月开展建设，2018年专项债资金于2018年12月到位、2021年专项债资金于2021年7月到位，截至2022年底，本项目已完成门急诊医技楼、病房综合楼、医疗专业工程及附属工程、部分医疗设备的招标，并签订合同。至目前2018年专项债支付18933万元，支付完成；10010万专项债券中截止2022年底支付3076.6057万元。截至2022年底，本项目在建，未完工运营，尚未产生收益,项目对应资产属于医疗卫生与社会保障类资产。

- 长葛市人民医院县域医疗中心项目截至2022年底已完成部分医疗设备及信息化建设等项目的招标，签订合同并安装到位，专项债支付526万元，剩余项目正在按计划进行招标。部分医疗设备已投入运营，大大提升了我院诊断和治疗效果，为群众提供了便利。截至2022年底，已产生经济效益300余万元。项目对应资产属于医疗卫生与社会保障类资产。

- 长葛市人民医院

- 2023年6月6日