长葛大周发展投资有限公司

关于2025年专项债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2026〕7号）要求，我单位对存续期专项债情况进行公开，现将有关情况公开如下：

一、项目基本情况

长葛市九如长春养老中心建设项目于2016年10月发起，项目总投资52211.07万元，项目规划占地面积163.74亩，总建筑面积129586㎡，主要建设内容包括：养老公寓、综合服务中心，老年文体学校，员工宿舍，食堂、洗浴中心，老年活动中心。项目设计养老床位数 2700 床，其中：养老床位数 2500 床，康复床位 200 床。2020年申请债券资金3500万元；2021年申请债券资金11500万元，2025年申请债券资金2100万元，截止2025年底已使用专项债券资金共计8000万元。

二、项目建设进度、运营情况

项目于2020年12月完成招投标及合同签订工作，2021年7月项目开工建设，截至2025年底，该项目5#、6#、7#楼及室外配套工程完成总工程量的90%，目前项目仍处于建设期，尚未到收益期。

长葛大周发展投资有限公司

2026年5月26日