长葛市住建局关于2024年一般债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2026〕7号）要求，现将一般债券存续信息公开如下：

一、债券基本情况

截至2025年末，1、天河路（长社路-新华西路）雨水管网改造工程，债券期限5年，债券余额309万元，票面利率为1.81%；2、健康路（黄河路-众品路）雨水管网改造工程，债券期限5年，债券余额278万元，票面利率为1.81%；3、劳动路、长社路等两条道路雨水管网及积水点改造工程，债券期限5年，债券余额971万元，票面利率为1.81%。

- 二、资金使用情况

- 截至2025年末，天河路（长社路-新华西路）雨水管网改造工程已拨付一般债券资金109.99万元。健康路（黄河路-众品路）雨水管网改造工程已拨付一般债券资金96万元；劳动路、长社路等两条道路雨水管网及积水点改造工程已拨付一般债券资金124万元。

三、项目基本情况及进度

1、天河路（长社路-新华西路）雨水管网改造工程，由长葛市住房和城乡建设局于2023年4月发起，其中项目总投资1184.82万元，建设内容:雨水工程。新建雨水管网2610米，Ф1250 圆形砖砌雨水检查井68座，新建砖砌偏沟式双箅雨水口、四联箅雨水口144座，沥青路面破除恢复10500平方米等工程。项目于2024年5月12日开工建设，2024年8月10完工。截止2025年末，完成雨水管网铺设2610米，建成Ф1250 圆形砖砌雨水检查井68座，砖砌偏沟式双箅雨水口、四联箅雨水口144座，沥青路面破除恢复10500平方米等工程。完成总工程量100%。

2、健康路雨水管网改造工程 ， 由长葛市住房和城乡建设局于2023年4月发起，其中项目总投资1040.69万元，建设内容:雨水工程。新建(dn800-dn1000)雨水主管网1950米、支管网525米(dn300)，新建圆形砖砌雨水检查井64座(Ф1250-Ф1500)、砖砌偏沟式双箅雨水口52座、砖砌偏沟式四联箅雨水口16座；原合流管道清淤3900米(d500)，雨水箅子封堵50座，沥青路面破除恢复7920平方米等工程。项目于2024年5月12日开工建设，8月10日开工。截止2025年末，已完成雨水管网铺设1950米(dn800-dn1000)、支管网525米(dn300)，建成圆形砖砌雨水检查井64座(Ф1250-Ф1500)、砖砌偏沟式双箅雨水口52座、砖砌偏沟式四联箅雨水口16座；管道清淤3900米(d500)，雨水箅子封堵50座，沥青路面破除恢复7920平方米等工程。完成总工程量100%。

3、劳动路、长社路等两条道路雨水管网及积水点改造工程，由长葛市住房和城乡建设局于2023年4月发起，项目总投资3000万元。建设内容:雨水工程。①劳动路雨水管网及积水点改造工程新建雨水管道(dn800-dn1000)2200米，支管网1000米(dn300)；检查井(Φ1500 -Φ1250 )55座，圆形砖砌雨水口126座，沥青路面破除恢复12220㎡，污水 dn600 管网清淤2200米等；②长社路雨水管网及积水点改造工程，新建雨水管道1350米(Dn1000)，支管网1000米(Dn300)；检查井25座(Φ1500），雨水口144座，沥青路面破除恢复10200平方米，污水 dn800 管网清淤2600米。项目于2024年5月16日开工建设，2025年1月6日完工。截止2025年末，①劳动路雨水管网及积水点改造工程已完成雨水管道敷设2200米(dn800-dn1000)，支管网1000米(dn300)；建成检查井(Φ1500 -Φ1250 )55座，圆形砖砌雨水口126座，沥青路面破除恢复12220平方米，污水 dn600 管网清淤2200米等；②长社路雨水管网及积水点改造工程已完成敷设雨水管道1350米(Dn1000)，支管网1000米(Dn300)；建成检查井25座(Φ1500），雨水口144座，沥青路面破除恢复10200平方米，污水 dn800 管网清淤2600米。完成总工程量100%。

长葛市住房和城乡建设局

2026年4月21日