长葛南水北调运行保障中心

关于2024年专项债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2026〕7号）要求，我单位对存续期专项债情况进行公开，现将有关情况公开如下：

一、项目基本情况

长葛市第四供水厂项目

建设地点：长葛市后河镇洼李村东、徐庄北、汪坡西、徐娄路东。

主要建设内容

长葛市第四供水厂建设项目主要建设内容包括取水输水工程、净水厂工程、配水工程和排水工程。

1、新建4万m³/d取水泵站一座，配套原水输水管线；2、新建4万m³/d净水厂，包括配水井、清水池、加氯加药间、滤池及反冲洗泵房、综合楼、维修车间等建(构)筑物及各类球墨铸铁管线；3、新建1套智慧水务。供水范围覆盖人口30万人。2024年7月河南省财政厅下达专项债券9800万元，截至2025年底，国库拨付债券资金9800万元。

二、项目建设进度、运营情况

第四供水厂建设分为两个建设周期。第四水厂建设一期2024年12月开工建设，截止2025年底已完成，并已正式通水运行，水厂出水水质检测合格。第四水厂二期，2026年5月已完成招投标工作，目前正在与中标单位洽商合同签订事宜。

长葛市南水北调运行保障中心

2025年5月26日