长葛市水利局关于2024年

一般债券存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2026〕7号）要求，

现将一般债券存续信息公开如下：

一、债券基本情况
    截至2025年末，长葛市佛耳岗水库除险加固工程项目，债券余额2617万元。债券期限5年，票面利率为1.81%；长葛市2024年佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目，债券余额325万元，债券期限5年，票面利率为1.81%。

- 二、资金使用情况

- 截至2025年末，长葛市佛耳岗水库除险加固工程项目拨付债券资金77.25万元；长葛市2024年佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目未拨付债券资金。

- 三、项目基本情况及进度

长葛市佛耳岗水库除险加固工程于2023年11月9日经长葛市发改委批复立项。工程主要建设内容有：主坝坝顶坝坡加固、副坝加固、溢洪道拆除重建、东干渠渠首闸拆除重建及水库附属设施等。工程于2024年3月20日开工建设，2025年12月完成主体工程建设。截止2025年底，工程主体已完工，并通过了蓄水验收。

长葛市2024年佛耳岗水库灌区续建配套与节水改造项目于2024年5月开工建设，项目建设周期7个月。截止2025年底，共完成东干渠3.1公里、金鱼河0.39公里、东干六支渠1.5公里渠道护砌及部分渠道建筑物提升改造，完成总工程量63%。

长葛市水利局                        2026年5月26日