长葛市董村镇人民政府

关于2024年专项债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2026〕7号）要求，我单位对存续期专项债情况进行公开，现将有关情况公开如下：

- 项目基本情况

1、项目名称：许昌表面处理产业园项目

2、建设地点：长葛市董村镇（涉及司马村和高车贾村）

3、建设内容：总用地面积为 333333.33 ㎡（约合 500 亩）， 总建筑面积466666.67 ㎡。项目新建 2F 钢架结构的工业建筑，建筑面积共计426666.67 ㎡；3F 框架结构的生活设施用房，建筑面积 40000.00 ㎡；钢筋砼结构的构筑物及堆场，占地面积 10000.00 ㎡；并建设污水处理设施、绿化、道路及硬化、大门及围墙、室外综合管网等配套基础设施内容。2023年到位专项债券资金17000万元，其中700万元用于化债；2024年到位专项债券资金37700万元，截止2025年末，已支出26900万元。

- 项目建设进度、运营情况

本项目截止2025年底,项目一期总建筑面积为149066.67㎡，厂房建筑132266.67㎡，生活设施建筑16800㎡，构筑物及堆场10000㎡，园区道路硬化16333.4㎡，绿化17500㎡，配套室外管网163333.4㎡，绿化17500㎡，并建设配套污水处理、大门及围墙等配套基础设施内容，一期工程已全部完工。

长葛市董村镇人民政府

2026年5月29日