长葛市教体局

关于2024年专项债存续期的信息公开

根据河南省财政厅《关于做好 2026年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2026〕7号）要求，我单位对存续期专项债情况进行公开，现将有关情况公开如下：

一、项目基本情况

长葛市实验幼儿园新园区项目

建设地点：前进路以西、丰收路以东、秦公路以北、金桥路以南区域。

实验幼儿园新园区项目占地13.37亩，建筑面积9258平方米，投资2955万元。主要建设内容为1栋4层综合楼，并配套实施室外道路、景观及绿化等相关附属工程。2024年到位专项债券资金2600万元，截至2025年底，已使用专项债券资金共计2600万元。

二、项目建设进度、运营情况

本项目于于 2025 年 2月顺利完成招标工作并签订施工合同，确定中标施工单位为长葛市建筑公司。截至2025年底，该项目南半部分已完成基础施工，正在进行一层主体结构施工；北半部分正处于基础施工阶段。该项目未运营。

长葛市教育体育局

2026年5月26日